# Reunión diaria #29 - /10/2024

# Miembros presentes:

- IBACETA, Tadeo Ezequiel

- FLORES, Santiago Martin ,

- QUINTERO, Juan

- HE, Leonardo Yu xing

- ALFARO,Lautaro Nahuel

- ACOSTA, Gonzalo Emmanuel

- MARTINEZ, Marcos Caleb

Disclaimer: Cada uno de los integrantes debe completar esto

# Trabajo actual

Disclaimer: Cada uno de los integrantes debe completar esto

# Expectativa del día:

He Leonardo Yu Xing: hacer pcb Acondicionador de señal ,lpc 845 y ad620

Acosta Gonzalo: Hacer soporte para placas.

Martinez Marcos: Compaginar carpeta tenica y github

Quintero Juan: Banner y Modelo 3D de piezas del proyecto

FLORES, Santiago Martin: modelo 3D de piezas del proyecto

ALFARO, Lautaro Nahuel: desarrollo de la interfaz grafica.

Ibaceta, Tadeo: Seguir programando lectura del MAX31865.

# Observación: